## Slide 1: TÉCNICO EM INFORMÁTICA- III MÓDULO Disciplina: Tópicos especiais Professora: Petrônio
Metodologia SCRUM
Nomes: Daniel Magalhães
Lud’ Milla Melúcio
Wilson Macedo
Hiulbriner Dias
Rodrigo Castro
Bruno Mota
Januária, 28 de Abril de 2014

## Slide 2: Criadores
Jeff Sutherland Ken Schwaber

## Slide 3: Origem
O Scrum foi criado originalmente por Ken Schwaber e Jeff Sutherland em 1995. O nome Scrum tem origem no jogo de Rugby, diversos termos utilizados no Scrum inclusive foram retirados deste jogo. Inicialmente foi baseado no sistema de gerenciamento de projetos, criado por Takeuchi e Nonaka no artigo “The new product development game”, publicado no Harvard Business Review em 1986.

## Slide 4
  SCRUM é uma metodologia ágil de gestão e planejamento de projetos de software.
  É baseado em iterações.
  Privilegia o trabalho em equipe.
  Prioriza o desenvolvimento incremental. (começa com o simples e aos poucos vai implementando o aprimoramento dos componentes).
SCRUM: Introdução

## Slide 5: METODOLOGIA SCRUM
Métodos de desenvolvimento ágeis tem como foco principal a entrega e a otimização do tempo, Existem várias formas de se gerir e planejar um projeto de desenvolvimento, mas atualmente uma metodologia vem se destacando pela forma ágil que consegue fazer com que os projetos sejam conduzidos e finalizados, o Scrum.

## Slide 6: CONHECENDO MELHOR O SCRUM
Scrum é bastante objetivo, com papéis bem definidos, de fácil adaptação e ainda, sua curva de aprendizado é relativamente baixa. Segundo o seu autor SCHWABER (2004), o Scrum não é um processo previsível, ele não define o que fazer em toda circunstância.

## Slide 7: Como funciona
No Scrum os projetos são divididos em ciclos denominados Sprint. Cada sprint está inserido dentro de uma Time Box com um conjunto de atividades a serem executados.

## Slide 8
O que torna o Scrum muito dinâmico é a capacidade de interação, a cada novo Sprint que se inicia faz-se uma breve reunião pela manhã (Daily Scrum) onde são levantados os pontos relacionados as atividades do dia anterior bem como problemas e as atividades que serão executadas no dia em questão.

## Slide 9
  Termos e componentes da Metodologia SCRUM

## Slide 10
SCRUM: Termos e Componentes
  Sprints:
    Ciclos (tipicamente mensais – 2 à 4 semanas)
    Representa um Time Box dentro do qual um conjunto de atividades deve ser executado.
    São as iterações do projeto em SCRUM

## Slide 11
SCRUM: Termos e Componentes
  SCRUM Team:
    É a equipe de desenvolvimento.
    Um Scrum Team típico tem de 6 a 10 pessoas.
    Não existe necessariamente uma divisão funcional através de papéis tradicionais, tais como programador, designer ou analista de testes.

## Slide 12
SCRUM: Termos e Componentes
  SCRUM Master:
    O Scrum Master procura assegurar que a equipe respeite e siga os valores e as práticas do SCRUM.
    O papel de Scrum Master é tipicamente exercido por um gerente de projeto ou um líder técnico, mas em princípio pode ser qualquer pessoa da equipe.
    Protege a equipe assegurando que ela não se comprometa excessivamente com relação àquilo que é capaz de realizar durante um Sprint.

## Slide 13
SCRUM: Termos e Componentes
  Product Backlog:
    É uma lista contendo todas as funcionalidades desejadas para um produto.
    Não precisa estar completo no início de um projeto.
    Começa com tudo aquilo que é mais óbvio em um primeiro momento.
    Com o tempo, o Product Backlog cresce e muda à medida que se aprende mais sobre o produto e seus usuários.

## Slide 14
SCRUM: Termos e Componentes
  Product Owner:
    É a pessoa que define os itens que compõem o Product Backlog.
    O Scrum Team olha para o Product Backlog priorizado, seleciona os itens mais prioritários e se compromete a entregá-los ao final de um Sprint.
    Estes itens transformam-se no Sprint Backlog.

## Slide 15
SCRUM: Termos e Componentes
  Sprint Planning Meeting:
    É uma reunião na qual estão presentes o Product Owner, o Scrum Master e todo o Scrum Team.
    Durante o Sprint Planning Meeting, o Product Owner descreve as funcionalidades de maior prioridade para a equipe.
    Essas prioridades serão quebradas em pequenas tarefas. Essas tarefas irão dar origem ao Sprint Backlog.

## Slide 16
SCRUM: Termos e Componentes
  Sprint Backlog:
    É uma lista de tarefas que o SCRUM Team se compromete a fazer em um Sprint.
    Os itens do Sprint Backlog são extraídos do Product Backlog, pela equipe, com base nas prioridades definidas pelo Product Owner e a percepção da equipe sobre o tempo que será necessário para completar as várias funcionalidades.

## Slide 17
SCRUM: Termos e Componentes
  Daily SCRUM:
    A cada dia do Sprint a equipe faz uma reunião diária, chamada Daily Scrum.
    Ela tem como objetivo disseminar conhecimento sobre o que foi feito no dia anterior, identificar impedimentos e priorizar o trabalho a ser realizado no dia que se inicia.
    Normalmente são realizadas no mesmo lugar, na mesma hora do dia.

## Slide 18
SCRUM: Termos e Componentes
  Daily SCRUM:
    Durante o Daily Scrum, cada membro da equipe provê respostas para cada uma destas três perguntas:
      O que você fez ontem?
      O que você fará hoje?
      Há algum impedimento no seu caminho?

## Slide 19
SCRUM: Termos e Componentes
  Sprint Review Meeting:
    Ao final de um Sprint, a equipe apresenta as funcionalidades implementadas em uma Sprint Review Meeting.
    Tipicamente, isso tem o formato de um demo das novas funcionalidades.
    Durante o Sprint Review, o projeto é avaliado em relação aos objetivos do Sprint, determinados durante Sprint Planning Meeting.

## Slide 20
SCRUM: Termos e Componentes
  Sprint Retrospective
    O Sprint Retrospective ocorre ao final de um Sprint e serve para identificar o que funcionou bem, o que pode ser melhorado e que ações serão tomadas para melhorar.

## Slide 21
SCRUM: Termos e Componentes

## Slide 22
SCRUM: Considerações Finais
  Metodologia mais voltada à equipe do que a ferramentas e processos
  Tem a participação efetiva do cliente em todo o ciclo de desenvolvimento
  Requisitos complexos são diluídos em tarefas mais simples
  Adepto à mudanças